RESERVE NATURELLE DES DUNES ET MARAIS D'HOURTIN
ELABORATION DU NOUVEAU PLAN DE GESTION
Restitution du programme d’actions
24/02/2021

---
Objectifs
Objectifs
Du COPIL
Présenter la démarche globale de la construction du plan de gestion
Echanger sur le programme d’actions

---
1/ Retour sur les temps forts de l’élaboration du programme d’actions, et de son armature

---
Rappels
Rappels
Une étude en 4 phases
Phase 1. Evaluation du plan de gestion 2015-2019
Phase 2. Etat des lieux et diagnostic du site
Phase 3. Définition des objectifs – armature du plan de gestion
Phase 4. Programme d’actions et outils d’évaluation sur la période 2021-2030
Multithématiques
Analyse écologique et patrimoniale des milieux naturels
Evaluation de la stratégie d’accueil de la réserve
Evaluation de la stratégie de sensibilisation et de médiation du site
Bilan du niveau d'appropriation locale de la réserve
Ambitieuse
Amplification du rôle de « site pilote » de l’ONF
Elargissement des champs d’action
Calendrier d’interventions construit sur 10 années

---
Temps forts
Temps forts
de l’élaboration du programme d’actions
Plusieurs réunions de travails et d’échanges, pour construire un programme partagé
Aout 2020 – Transmission V1 au COPIL
20/02/2020 - Atelier thématique « biodiversité »
09/07/2020 – Réunion « dune »
Construction de « l’armature » du programme d’actions
24/07/2020 – Réunion « marais »
11/02/2020 - Atelier thématique « usages »
15/06/2020 – Réunion « forêt »
Février 2021 – Présentation au COPIL

---
Points clés
Points clés
du programme d’actions: Valeurs, enjeux et OLT

---
Points Clés
Points Clés
du programme d’actions
Un programme d’actions spatialisé
Dune non boisée,
Dune boisée,
Rives du lac,
Zones humides (Palu de Molua / Marais de Roussignan),
Hiérarchisé
Objectifs prioritaires majeurs / prioritaires / secondaires,
Actions graduées:
Niveau 1 (action prioritaire, à réaliser à court terme)
Niveau 2 (action durable et essentielle, à réaliser sur toute la durée du plan de gestion)
Niveau 3 (action secondaire, à réaliser à moyen ou long terme)
Evaluable
Mise à disposition d’un tableau de bord de suivi du plan de gestion,
Outil permettant de déterminer l’efficacité des mesures, et l’atteinte ou non des objectifs fixés

---
Points clés
Points clés
du programme d’actions
Objectif à Long Terme	Objectifs Opérationnels	Niveau d’objectif	Fiche action	Priorité de l’action
Faire de la forêt un laboratoire à ciel ouvert d’une gestion durable et multifonctionnelle	Améliorer, développer et optimiser une gestion sylvicole favorable à la biodiversité	Prioritaire majeur	Optimiser et améliorer les travaux forestiers sur le plan environnemental / Maitriser le processus de régénération des parcelles	1
			Définir la gestion et la valorisation des autres essences	1
			Mettre en place une cartographie des sylvofaciès, associés aux stations forestières et aux travaux mis en œuvre	3
	Conforter le rôle de support de biodiversité de la forêt	Prioritaire majeur	Déployer une stratégie « vieux bois » pour améliorer le faciès âgé de la foret	2
			Suivre l’évolution de la forêt	2
			Suivi et gestion des espèces exotiques envahissantes	2
	Mettre en place des pratiques cynégétiques adaptées aux enjeux et besoins de la RNN	Prioritaire	Organiser et poursuivre la régulation de la faune chassée avec les partenaires locaux	2
			Evaluation de la pertinence de la conservation de la chasse à l’avifaune migratrice au sein de la RNN	1
	Maintenir et gérer les milieux ouverts et interstitiels	Prioritaire	Maintien et gestion de la mosaïque des milieux ouverts et interstitiels	2
			Maintien et gestion du réseau de mares	1
			Apport de connaissance sur le Lézard Ocellé	2
Préserver la qualité écologique et patrimoniale du marais	Poursuivre et confirmer la gestion en faveur des habitats à fort enjeu	Prioritaire	Mettre en place des mesures de protection des stations d’espèces floristiques patrimoniales menacées	1
			Favoriser les habitats à enjeu majeur ou fort	3
			Proposer et développer la libre évolution des espaces naturels dans les modes de gestion	3
	Assurer et optimiser le rôle fonctionnel du marais pour la faune associée	Prioritaire	Développer la capacité du site à accueillir la faune patrimoniale	2
			Préserver la continuité écologique du marais	2
	Maintenir et valoriser les fonctionnalités de la zone humide	Secondaire	Continuer le partenariat avec les acteurs du SAGE des milieux connexes	2
			Valoriser les services écologiques rendus par la zone humide	3

---
Points clés
Points clés
du programme d’actions
Objectif à Long Terme	Objectifs Opérationnels	Niveau d’objectif	Fiche action	Priorité de l’action
	Poursuivre la restauration des milieux ouverts par un entretien pastoral	Prioritaire	Poursuivre la mise en place du pâturage avec les partenaires / Prévoir une transhumance sur le transect intégral de la RNN	1
			Créer un ETP mutualisé avec les structures partenaires	3
Protéger et maintenir les milieux littoraux et dunaires	Améliorer la connaissance des dynamiques dunaires du littoral aquitain	Prioritaire	Généraliser l’observation de la dynamique naturelle de la dune blanche	2
			Poursuivre l’expérimentation sur la dune grise	2
			Valoriser la géodiversité locale	3
			Participer à l’apport de connaissance du littoral aquitain	3
	Optimiser la richesse biologique de la plage	Secondaire	Réaliser un nettoyage manuel sélectif de la plage	2
Préserver et valoriser la qualité et la diversité paysagère de la réserve	Valoriser la diversité et la dynamique d’évolution des paysages des sites	Secondaire	Créer un circuit d’interprétation des paysages	3
			Développer les supports de communication sur les paysages de la réserve	3
	Maintenir le caractère naturel du site en privilégiant une gestion adaptée des cheminements et infrastructures	Secondaire	Privilégier des interventions minimalistes dans l’entretien et la signalétique des cheminements / Améliorer la gestion des déchets le long des itinéraires de la RNN	2
Maintenir les activités et les usages existants sur la réserve, dans le respect des milieux et des écosystèmes du site	Optimiser et améliorer la qualité des infrastructures d’accueil existantes plutôt que d’ouvrir de nouveaux secteurs /itinéraires	Secondaire	Poursuivre le programme d’entretien des itinéraires piétons, cyclables, VTT et équestres	2
			Homogénéiser la signalétique et les supports disponibles au sein de la RNN	3
	Organiser et améliorer l’accueil du public sur Piqueyrot en préservant et en valorisant le patrimoine écologique, environnemental et paysager du site	Prioritaire	Réaliser une étude de programmation et d’aménagement sur Piqueyrot	1
			Rééquilibrer les accueils postés au bénéfice de Piqueyrot et développer la médiation environnementale sur les franges extérieures de la réserve pour capter un public moins sensibilisé	1

---
Points clés
Points clés
du programme d’actions
Objectif à Long Terme	Objectifs Opérationnels	Niveau d’objectif	Fiche action	Priorité de l’action
Mettre fin aux usages altérant les milieux et les écosystèmes de la réserve ou dangereux pour le public et les usagers	Conforter la stratégie de prévention des conduites à risque et des usages non autorisés par le décret et diversifier les mesures de police environnementale	Secondaire	Accentuer les moyens internes dédiés aux tournées de surveillance	2
			Compléter le dispositif d'information par une meilleure explicitation des règles du décret et de l'impact négatif de certaines activités sur l'écosystème de la RNN	2
			Impliquer les collectifs d'usagers structurés dans la régulation des débordements involontaires et des usages non autorisés (formation préalable nécessaire) par la création d’un label	3
	Définir un positionnement définitif quant à l’activité de la pêche	Secondaire	Faire évoluer le décret de la RNN relatif à la pratique de la pêche « atlantique » au sein de la RNN	3
Renforcer l'ancrage de la réserve naturelle et élargir son apport de connaissance à toutes les échelles	Asseoir la place de la RNN au sein du réseau scientifique local et national	Prioritaire	Mettre en place un conseil scientifique	1
			Valoriser les résultats, et conforter la place de la RNN dans le réseau des RN de France / Pérenniser les partenariats scientifiques	2
			Mener les inventaires et suivis nécessaires à l’évaluation de la biodiversité	1
			Développer un projet de science participative ou de recherche-action avec les associations locales et le public intéressé	3
Stimuler la compréhension et l'appropriation des enjeux environnementaux et écologiques	Améliorer la visibilité de la réserve et mieux communiquer sur les missions du gestionnaire	Prioritaire	Créer une Maison de la Réserve sur le site de l'ancienne Sècherie à graines	1
			Créer un site internet pour la Réserve et communiquer sur les réseaux sociaux	1
	Faire évoluer le dispositif de sensibilisation et de médiation environnementale	Secondaire	Maintenir la qualité / diversité du programme d'animations, à l'année, au sein et "hors les murs" de la réserve	2

---
Points clés
Points clés
du programme d’actions
Objectif à Long Terme	Objectifs Opérationnels	Niveau d’objectif	Fiche action	Priorité de l’action
Mettre fin aux usages altérant les milieux et les écosystèmes de la réserve ou dangereux pour le public et les usagers	Conforter la stratégie de prévention des conduites à risque et des usages non autorisés par le décret et diversifier les mesures de police environnementale	Secondaire	Accentuer les moyens internes dédiés aux tournées de surveillance	2
			Compléter le dispositif d'information par une meilleure explicitation des règles du décret et de l'impact négatif de certaines activités sur l'écosystème de la RNN	2
			Impliquer les collectifs d'usagers structurés dans la régulation des débordements involontaires et des usages non autorisés (formation préalable nécessaire) par la création d’un label	3
	Définir un positionnement définitif quant à l’activité de la pêche	Secondaire	Faire évoluer le décret de la RNN relatif à la pratique de la pêche « atlantique » au sein de la RNN	3
Renforcer l'ancrage de la réserve naturelle et élargir son apport de connaissance à toutes les échelles	Asseoir la place de la RNN au sein du réseau scientifique local et national	Prioritaire	Mettre en place un conseil scientifique	1
			Valoriser les résultats, et conforter la place de la RNN dans le réseau des RN de France / Pérenniser les partenariats scientifiques	2
			Mener les inventaires et suivis nécessaires à l’évaluation de la biodiversité	1
			Développer un projet de science participative ou de recherche-action avec les associations locales et le public intéressé	3
Stimuler la compréhension et l'appropriation des enjeux environnementaux et écologiques	Améliorer la visibilité de la réserve et mieux communiquer sur les missions du gestionnaire	Prioritaire	Créer une Maison de la Réserve sur le site de l'ancienne Sècherie à graines	1
			Créer un site internet pour la Réserve et communiquer sur les réseaux sociaux	1
	Faire évoluer le dispositif de sensibilisation et de médiation environnementale	Secondaire	Maintenir la qualité / diversité du programme d'animations, à l'année, au sein et "hors les murs" de la réserve	2

---
Points clés
Points clés
du programme d’actions
Objectif à Long Terme	Objectifs Opérationnels	Niveau d’objectif	Fiche action	Priorité de l’action
Stimuler la compréhension et l'appropriation des enjeux environnementaux et écologiques
Pérenniser et développer les partenariats éducatifs et associatifs	Secondaire	Maintenir et développer l'accueil des établissements scolaires sur la réserve	2
		Créer un réseau des ambassadeurs de la réserve	1
Assurer et optimiser le fonctionnement de la structure gestionnaire	Prioritaire	Gérer administrativement la réserve	2
Accompagner la montée en puissance de l'animation, de la médiation et de la concertation	Secondaire	Créer un ETP dédié aux questions d'animation, de médiation, de sensibilisation et de coordination du partenariat local	1

---
Points Clés
Points Clés
Sur l’estimatif financier
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL
Fonctionnement (€)	239 906	301 838	272 288	225 622	296 613	219 718	219 718	280 380	222 670	242 347	2 521 100 €
Investissement (€)	23 000	28 987	140 000	31 000	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	382 987 €
TOTAL (€)	262 906	330 825	412 288	256 622	331 613	244 718	244 718	305 380	247 670	267 347	2 904 087 €

---
2/ échanges et discussions
2/ échanges et discussions